- 竞争性谈判文件

(第二次)

采购计划编号：qjzxyyHBK-2023-05-06

项目名称：重庆市黔江中心医院正阳院区绿化整治及养护

招标人：重庆市黔江中心医院

- 2023年5月

- 目   录

第一章  竞争性谈判邀请书	- 2 -

一、基本情况	- 2 -

二、项目概况与竞争性谈判范围	- 2 -

三、参与竞争性谈判的施工企业资格要求	- 2 -

四、竞争性谈判文件的获取	- 3 -

五、竞争性谈判文件的递交	- 3 -

六、投标保证金及账号	- 3 -

七、现场踏勘	- 4 -

八、联系方式	- 4 -

第二章 参与竞争性谈判人须知	- 6 -

一、谈判费用	- 6 -

二、竞争性谈判文件	- 6 -

三、谈判要求	- 6 -

四、报价（全费用包干单价）	- 8 -

五、谈判程序及成交标准	- 9 -

六、中标通知	- 11 -

七、关于质疑和投诉	- 11 -

八、签订合同	- 12 -

九、其他	- 12 -

第三章 谈判项目服务需求	- 14 -

一、施工时间、地点及验收方式	- 14 -

二、质量保证	- 15 -

三、付款方式	- 15 -

四、其他	- 16 -

第四章  合同主要条款和格式合同（样本）	- 19 -

第五章 响应文件格式	- 31 -

一、经济部分	- 31 -

二、资格条件及其他	- 31 -

三、其他应提供的资料（如有）	- 31 -

# 第一章  竞争性谈判邀请书

重庆市黔江中心医院对正阳院区绿化整治及养护项目进行竞争性谈判。欢迎符合资格条件的、有能力从事本项目和履约的潜在投标人参加谈判。

一、基本情况

本竞争性谈判项目业主为重庆市黔江中心医院，建设资金来源为业主自筹 ，项目出资比例为 100% ，现邀请潜在投标人参加该项目的竞争性谈判。

## 二、项目概况与竞争性谈判范围

1. 建设地点： 重庆市黔江区正阳街道桐坪居委1组（重庆市黔江中心医院正阳院区）。

2. 竞争性谈判范围：正阳院区的门诊、急诊、医技、生物治疗中心、儿童楼、全科楼、科教楼的院坝及楼顶现有绿化的整治及养护，具体详见现状图片、整治需求效果图、清单、现场踏勘。

3. 本次竞争性谈判项目工程总投资额：约45.9万元，其中暂列金10000.00元。

4. 工期要求：20日历天。

## 三、参与竞争性谈判的施工企业资格要求

1. 本次竞争性谈判要求参与竞争性谈判人具备的资质条件： 营业执照中含有园林绿化或城市绿化管理或花卉种植或园艺等其中之一。

2. 本次竞争性谈判要求参与竞争性谈判人具备的业绩条件：无。

3.投标企业注册地需在黔江区内,同时需有维保联系方式,开标时招标人将现场电话核实,如无人接听座机电话或联系地点、公司等不实投标人将失去投标资格。

## 四、竞争性谈判文件的获取

凡有意参加谈判的施工企业，自行在重庆市黔江中心医院官网下载招标文件、图纸、清单。

## 五、竞争性谈判文件的递交

1. 竞争性谈判文件递交的截止时间（参与竞争性谈判截止时间，下同）为 2023 年 5  月11日 14 时 30 分，参与竞争性谈判人应当在谈判截止时间前，将密封好的竞争性谈判文件递交给招标人组织的谈判小组，超过规定时间恕不接受投标文件。本项目本次竞争性谈判需进行二次报价，各单位二次报价金额均需低于本单位第一次报价，第二次最低报价高于第一次最低的单位报价则本次招标流标，请各参与竞争性谈判的企业自备盖有鲜章的空白二次报价函。

2. 竞争性谈判文件递交地点：重庆市黔江区城西街道城西九路63号，重庆市黔江中心医院1501会议室。

3. 未按要求密封的竞争性谈判文件，视为无效。

## 六、投标保证金及账号

本项目需在竞争性谈判截止前缴纳投标保证金¥ 10000元（大写：壹万元整），请在2023 年 5  月11日 14 时 30 分前汇入重庆市黔江中心医院账户，投标保证金由参与竞争性谈判企业公司账户汇入，未按时缴纳投标保证金的企业视为自动放弃投标资格，开标前以建设单位财务核实的为准，开标后无息原路退还未中标人的投标保证金。

名     称：重庆市黔江中心医院

纳税人识别号：12500114452947780M

地址、电话：黔江区城西街道城西九路（023-79222258）

开户行及账号：重庆农村商业银行黔江支行4101010120010003206

备注栏内填写：正阳绿化投标保证金

## 七、现场踏勘

建设单位不组织现场踏勘，各潜在投标人务必自行联系该项目建设单位的联系人踏勘现场，以掌握现场条件、进场道路条件、现场与图纸是否一致、图纸与清单是否一致（有无漏项、清单描述是否准确全面）、施工难度、工程量、工队间（施工企业）的配合、储存条件、业主单位要求（工程质量、工艺要求、工期、安全、材料要求、成品保护等）、验收条件等。一旦参与了报价或签订合同，再由此引起的索赔、增加费用、质疑、修改设计、变更工艺或材料、降低质量标准、实质性改变合同条款等招标人均不予批准，中标人需按照原设计、清单和相关规范完成施工内容，招标人无需另行支付费用。投标文件中需有投标人自行到门诊、急诊、医技、生物治疗中心、儿童楼、全科楼、科教楼的院坝及楼顶现场踏勘的图片资料。

## 八、联系方式

招 标 人：重庆市黔江中心医院

地    址：黔江区城西街道办事处城西九路63号

联 系 人：王先生

电    话：13996912912

2023 年  5  月6 日

# 第二章 参与竞争性谈判人须知

## 一、谈判费用

参与谈判的施工企业应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论结果如何，招标人在任何情况下均无义务也无责任承担相关费用。

## 二、竞争性谈判文件

1. 竞争性谈判邀请书、参与竞争性谈判人须知、合同草案条款、响应文件格式要求五部分组成。

2. 招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

## 三、谈判要求

（一）响应文件

投标人应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

响应文件组成：响应文件由第五篇“响应文件格式要求”规定的部分和施工企业所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，施工企业应按照第五篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由施工企业自定格式。

（二）提交响应文件的份数和签署

1. 响应文件一式贰份，其中正本一份，副本一份。

2. 在响应文件正本中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，还应在封套上注明“正本”、“副本”。

3. 投标工程量清单电子版本和盖章的pdf版本装入u盘，随纸质版装入投标文件袋。

（三）各个施工企业可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（四）无效响应

施工企业发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝。

1. 施工企业不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的。

2. 施工企业的法定代表人或其授权代表未参加谈判。

3. 施工企业未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金。

4. 施工企业所提交的响应文件不按规定签字、盖章。

5. 施工企业的报价超过最高限价。

6. 施工企业响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有招标人无法接受的条件。

7. 为项目提供整体设计、造价等服务的施工企业再参加本项目的竞争性谈判活动的。

8. 被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内。

9. 被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停参与竞争性谈判资格行政处罚，且在处罚期限内；

10. 竞争性谈判文件规定的其他无效响应情形。

## 四、报价（全费用包干单价）

| 项目名称 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 重庆市黔江中心医院正阳院区绿化整治 | 249000 | 1.含3年养护、质保，其余详见招标文件报价内容 2. 暂列金投标报价中不能增减金额 |
| 重庆市黔江中心医院正阳院区绿化养护 | 200000 |  |
| 暂列金 | 10000 |  |
| 合计 | 459000 |  |

报价包含但不限于：

1. 人工、材料、机具、设备、施工、肥料、农药、营养液、修剪工具、利润、施工损坏物件恢复（指原有建筑成品）、安全文明施工费、二次深化设计（如有）、措施费（如:脚手架等）、保险、税费、安装、验收、城市管理手续办理、垃圾清运、运输（含二次）、竣工资料、抢工赶工、夜间施工、设备多次进出场、施工临时道路、地下管网保护、水电使用费及临电临水搭接、竣工清表及卫生、协调配合、竣工资料、质保维保费用等所有费用以及3年养护期的所有费用。中标清单单价为不变价，不因政策、市场、不可抗力或乙方自身原因而作任何调价、调差。

2. 清单、效果图纸、图说、现场踏勘时招标人指定的内容。

3. 除合同另有约定外，招标人不支付其他任何费用。即：招标人正阳门诊、急诊、医技、生物治疗中心、儿童楼、全科楼、科教楼的四周院坝及楼顶的绿化的所有整治和维保、质保均包含在合同总价中，合同总价中还包含清单、效果图纸（效果图仅作为施工参考）、图说没有描述到或遗漏的。

注意: 特别提醒投标人所填的投标单价为全费用包干单价。

## 五、谈判程序及成交标准

（一）谈判程序

1. 招标人宣布谈判纪律。

2. 招标人解读本次竞争性谈判内容、清单、图纸、现场踏勘内容以及其他要求。

3. 投标人提问，招标人解答。

4. 第一次唱标。第一次报价下浮比例未达到招标限价5%以上的，视为无效投标。

5. 投标人填写二次报价函（所有投标人均需在同一房间内同时填写；投标报价小写有误的以大写为准，大写错误或涂污为无效报价；递交了报价函则不能再收回或重新提交）。二次报价时投标人无需重新填写清单，各清单子项支付、结算价执行第一次报价的均衡下浮比例（签订合同时清单子项下浮比例保留至小数点后4位，但不作四舍五入；暂列金不作下浮）。无论任何原因拒绝填写二次报价或二次报价高于本单位第一次报价的投标企业不予退还投标保证金并上报建设主管部门将其纳入不诚信名单管理。

6. 第二次唱标。

7. 资质审核。投标人数量＜６名时全部审核，投标人数量≥６名时只审核第二次报价最低的前５名投标企业，如有企业资格条件不满足，则以此类推。

8. 招标单位主持人宣布拟中标施工企业名单。

特别说明：1.在招标人宣布拟中标施工企业名单前，参与此次投标的所有企业均不得离开开标现场，如自行离开，则视为对招标的所有环节、过程及最终的结果无任何异议。2. 参与此次投标的所有企业对招标人的提问，未在现场提出异议的均视为无任何异议。

（二）成交标准

1. 谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定均能满足谈判实质性响应要求的施工企业所提交的报价按照最低者为拟中标施工企业，并编写评审报告。

2. 若最终成交价有2家及以上施工企业的报价相同，则现场抽签确定。

3. 中标价格=中标施工企业的最终报价。

（三）重新开展竞争性谈判

出现下列情形之一的，招标人应当终止谈判活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展竞争性谈判活动：

1. 因情况变化，不再符合规定的谈判方式适用情形的；

2. 出现影响谈判公正的违法、违规行为的；

3. 在谈判过程中，符合竞争谈判要求的施工企业或者报价未超过采购限价的施工企业不足3家的。

4. 报价最低的拟中标施工企业弃标的（如弃标不予退还投标保证金）。

5. 评标或签订合同前发现投标人所投清单对招标文件做了修改或投标总金额与子项不相吻合的。

6. 评标或签订合同时发现有严重不平衡报价子项的（报价清单严重低于市场价）。

六、中标通知

按招标人内控制度执行。中标人需在接到招标人电话通知后次日内领取中通知书，逾期则视为放弃中标资格且全额扣除投标保证金。

七、关于质疑和投诉

1. 投标人对承包内容、清单、现场踏勘不清楚、模糊、漏项等未理解的在现场踏勘或竞争性谈判时需提出质疑，未提出视为完全理解、接受，由此引起的索赔、投诉、质疑等，招标人均不予同意。

2. 投标人对谈判过程、成交结果有异议的需在招标现场提出，谈判会议结束，招标人不再接受相关的质疑、投诉。

3. 投标人对竞争性谈判文件中评审标准及评审细则有异议的，需在开标前1个工作日前提出书面质疑，逾期不接受。

4. 递交投标报价函的施工企业，视为对本次竞争性谈判的文件、现场踏勘（如有）、评审标准及评审细则无任何异议；中标后如有异议、索赔等，均得不到招标人的批准，并不得向法院提起诉讼主张。在规定时间内递交了谈判文件的投标企业不能撤回其投标文件（如撤回，投标保证金将不予退还，并上报主管部门纳入不诚信名单管理）。

## 八、签订合同

1. 中标人应当在招标人发出中标通知书当日起３个工作日内缴纳中标金额10%的履约保证金，并由双方法定代表人按照竞争性谈判文件确定的合同文本签订项目施工合同（合同签订地点：重庆市黔江区城西９路63号；中标人需带公章或合同专用章），未按时缴纳履约保证金或签订合同均视为自愿放弃中标资格（投标保证金不予退还，并上报主管部门纳入不诚信名单管理）。合同签订后次日开始计算工期。签订合同后、开工前提交建筑工程一切险及第三人责任险保单资料。

2. 竞争性谈判文件、中标人的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3. 如中标人放弃中标项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，招标人将按照相关法律法规处理。

4. 招标人不得向中标人提出超出谈判内容以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离谈判确定的合同文本等实质性内容的协议。

## 九、其他

1. 中标人必须按照安全文明施工规范施工、办理城市管理相关手续，费用包含在合同总价中。

2. 中标人需考虑材料进出场的路线。

3. 设计如有未考虑到的地方，施工过程中中标人需按规范或甲方的指令进行施工。与该项目有关联或与该项目有密切不可分割的整改或有利于今后使用的施工内容，合同或清单中未有的子项或清单增量、减量，中标人需按照招标人指令施工。

4. 如因政策原因导致该项目暂停或取消实施，导致合同不能签订或签订后不能履行，双方均不承担违约责任和进行补偿、赔偿。如合同履行期间该项目终止实施的，招标人按照中标清单结算支付已经完工且为合格工程量的费用，到场未使用完的材料据实按合同材料价支付；如中标清单中无相关参照项，则按照重庆当期造价信息或黔江当地询价支付，但不超过合同清单价。

5. 整改及养护要求：详见合同内容。

6. 施工时应注意避开和保护原已建成的管网，如有损坏，自行负责修复。

7. 施工过程中必须与招标人紧密对接、协调施工，严格按要求整改。

# 第三章 谈判项目服务需求

## 一、施工时间、地点及验收方式

（一）合同工期

20个日历天内完成所有整治需求效果图、清单、现场踏勘的所有内容，达到投用条件，中标人需自行考虑各种不利因素的影响。合同签订次日起开始计算工期。

逾期在10天内的处违约金1000元/天；逾期超过10天的不予退还履约保证金，甲方可单方解除合同，乙方无条件先交出施工场地，乙方如不自行撤走设备、材料视为无主处理；解除合同甲方仅支付已完合格工程量50%的费用,乙方无条件先交出施工场地。

（二）施工地点：重庆市黔江中心医院正阳院区

（三）验收方式

1. 在相应苗木、草皮等材料到达施工现场后，中标人应立即通知招标人现场验收后方可使用，中标人承担相应返工费用及损失。

2. 施工完成符合要求后，甲方组织验收合格才作为最终验收。

3. 施工企业未达到竞争性谈判文件、图纸等规定要求，且对招标人造成损失的，由施工企业承担一切责任，并赔偿所造成的损失。招标人不接受达不到谈判文件、设计、效果图、清单、现场踏勘所要求的设备、材料、工艺，包括已经安装、完工交付后使用过程中所发现的也必须更换。

4.补植或移栽的苗木、草坪等在合同期内务必长势良好，满足招标文件和合同中关于养护或整治相关条款要求，否则招标人不支付应支付费用。

## 二、材料、工艺、质量保证要求

严格按照招标清单、效果图和招标文件其他要求执行。

## 三、付款方式

1. 合同签订前中标人向招标人缴纳合同金额的10%的履约保证金，履约保证金用于对合同约定的所有事项的履约保证；验收合格1年后无息退还5%，该工程所有子项36个月维保期、质保期到期后无息退还5%。

2. 本项目支付办法及比例：（1）整治和补植工程完工支付初步核实实际完成合格工程量的50%，验收合格支付初步核实实际完成工程量的20%（提供整治前后对比全景图片），审计结束且同时满足工程验收合格6个月后支付尾款（尾款=甲方委托的审计单位核定的结算总价减去已支付款项及三年养护费用）。（2）养护费用，从验收合格之日起，每满1年按考核结果支付1次。

3. 施工单位填写支付申请，提供清单、发票、养护或整治图片等，经过甲方审核后按甲方财务审签制度审签后支付。

4. 尾款支付前提

（1）竣工资料（一式三份）。含竣工验收合格报告、竣工图（含电子版）、签证资料、隐蔽工程（含防水、管沟、回填、基础等，如有）施工现场事前、中、后图片（工程全景）。

（2）审计报告。

5. 履约保证金退还条件

（1）退还时需完成合同范围内的事项。（2）退还5%时双方完成书面交接手续，包含进行最后的维护、保养、整改，达到合同、清单约定质保事项正常使用为交接标准。

## 四、其他

1. 施工企业必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判文件其他条款的要求。

2. 其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

3. 暂列金用于新增项目（指无清单）或清单增量（指工程量的变化，不含项目特征、工程内容描述不全的事项）等。新增项目清单中无参照价格的，以甲方委托的第三方公司审定的金额进行结算。

4. 特别说明：请投标人仔细阅读竞争性谈判文件、现场踏勘的要求，清单中如有项目特征、内容描述不全的，按照设计进行施工，费用包含在合同总价中，招标人不另行支付费用。

5. 结算。

（1）招标人按照内控制度进行审计，依据竣工资料、签证资料、影像资料、清单、合同相关条款、国家相关计量或计算规范，据实审定、结算、支付。

（2）中标人需在验收合格后30日内一次性向招标人提交审计所需的竣工资料，如未一次性提交，自行承担被审减工程量、费用等的风险。中标人逾期提交竣工资料的，招标人在支付费用时可视自身财务状况而支付。

（3）结算总价=全费用包干单价(全费用包干单价详见第一次报价清单，结算及支付费用执行第二次对比对第一次的下浮比例)*合格工程量（竣工图、收方、签证），结算总价由甲方委托的第三方审计单位核定。

6. 投标人在报价时应充分考虑后投标报价，在招标人要求下，投标人不肯进行补种的，招标人有权终止合同或更换养护单位且不退还履约保证金。

8. 投标人须有固定的机械设备（至少包括割灌机、绿篱机、高枝锯、电动锯、垃圾清运车各1台）等其他绿化养护必备的养护设备，且有一定的绿化养护专业队伍。以上机械设备在项目实施前需提供至项目现场并经招标人确认。

9. 修剪行道树等高空作业涉及的基本设备，如移动脚手架等安全设施，由投标人自行考虑。

10. 中标人需适时进行养护（包含定期施肥、除虫、浇水等），确保栽植后能正常存活及生长，还需要对招标人进行技术交底和培训后期养护方法，服务期限内植物存在非人为破坏等原因引起的枯萎或死亡，中标人应及时更换、栽植，因此造成的损失由中标人负责，其他细则由双方在合同中约定。

11. 中标人实施绿化养护管理前（即签订合同后），需提前对园林绿化养护区域范围内掉落的树叶、杂草等杂物实施清理干净后，方可进行绿化养护管理。

12. 在各类创建及其它重大活动期间，中标人必须无条件服从招标人要求，积极配合、加大机械设备工作频率、增加人员、延长工作时间（所需费用纳入投标报价）。如不配合的，招标人有权无条件单方终止合同。中标人接招标人通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的损失由供应商承担。

13. 工作人员休息场所、机械设备停放场地及办公场所等所有事项及所有费用均由成交供应商自行解决。

# 第四章  合同主要条款和格式合同（样本）

重庆市黔江中心医院

正阳院区绿化整治及养护承包合同

甲方： 重庆市黔江中心医院

乙方：

甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致，甲方将重庆市黔江中心医院正阳院区绿化整治及养护项目委托给乙方施工。根据《民法典》、《中华人民共和国城市绿化条例》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，达成以下合同条款，双方共同遵照执行。

一、项目概况

（一）项目名称：重庆市黔江中心医院正阳院区绿化整治及养护项目

（二）项目地点：黔江区正阳街道桐坪居委1组

（三）项目内容：正阳院区的门诊、急诊、医技、生物治疗中心、儿童楼、全科楼、科教楼的院坝及楼顶现有绿化的整治及养护，具体详见现状图片、整治需求效果图、清单、现场踏勘。

二、合同工期

合同工期20日历天。从合同签订次日起开始计算。合同工期内完成所有施工图、图说、清单、现场踏勘的所有内容，乙方已自行考虑了各种不利因素的影响。

四、服务期及付款方式

（一）服务期限：三年，即：  年  月 日至  年  月  日。一年期满后其服务能力、资质和服务质量及发包方考评满意度等综合考评低于80分，甲方可单方解除合同。

（二）付款方式：养护费用按照实际考核结果，扣除考核扣款后，支付该年度100％费用。其余填写招标文件相关条款。

五、质量要求

（一）本养护项目采取一包到底的形式实施绿化养护管理。养护要求按相关绿化养护标准试行执行，项目要求包工包料、包种包活到签约期满，按照原规格完成养护和补种任务。

（二）在合同期内成交乙方应服从甲方的安排，做好以下的服务工作：

1. 因不可抗力造成的抢修保养工作；

2. 防汛抗灾期间的汛前、汛后的各项工作；

3. 养护相关的社会职能工作；

4. 上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

5. 乙方应确保法定节假日的养护维修工作；

6. 安排固定人员在承包范围内进行养护任务。

7. 确保草花花期完整，花色鲜艳，按时更换，无空秃及杂草、残花。

（三）合同实施阶段，要求达到绿地中的树木、灌木、色块、草坪无缺损，树不缺株（包括树池内植物），补栽补植的苗木、绿化均在合同期内如有死亡，均由中标人自行补栽。如需补种，补种前须由甲方验收种植材料的质量和数量方可种植，未经甲方验收擅自种植的无效。

（四）绿化养护要求细则

1. 总体要求：

整体景观效果：绿地整洁、植物配置合理、生长健壮；林冠线、林缘线优美，群落层次丰富。

2. 常规养护：

乔木：植株造型完整美观；枝条分布均匀，无徒长枝、交叉枝、枯枝和病虫枝；修剪剥芽符合园林规范要求，对较粗枝干截去后必须有防腐处理。

花灌木：修剪符合园林规范要求，保持树形优美，并保证主要观赏特性；花台及时剪除残花。

绿篱：根据植物生长季节，及时修剪，观赏面做到光滑平整。

球类：球形完整丰满，无“脱脚”。

草花：花期完整，花色鲜艳，按时更换，无空秃及杂草、残花。

地被：配置合理，长势佳。

草坪：无成片枯黄、无空秃（0.5平方米以上）；无大型杂草，轧草及时做到平整、边角无遗漏，草高不超过6厘米，草屑及时清除，无大型杂草。

切边：线条流畅，符合园林规范。

施肥：乔、灌木休眠期施基肥，生长期内花前花后施追肥。草坪发芽前进行一次施肥；生长季节施追肥。

翻土整地：树穴中耕，土壤团粒不大于3厘米，土壤无板结。保持土壤疏松，在蒸腾旺季每月松土一次；无碎石砖块等杂物。

3. 病虫害防治：

有专门的植保人员，组织落实、计划落实，能按照病虫害发生规律，采取各类防治措施。无明显病虫害。

4. 日常工作：

认真做好防汛防台工作，树木绑扎工作，冬季防冻工作，树木包扎漂白工作。

干旱季节及时浇水，植株无萎蔫现象；遇日最高气温在30℃以上时，浇水必须在9时前和19时后进行。

雨后积水不超过2小时。

树木支撑完好、规范美观，无树木倒伏倾斜现象。

绿地无杂物、杂草（检查范围包括绿地外侧1米内），对养护作业产生的杂物必须每天带出养护区。

对绿地范围内的垃圾及时清运，不得滞留。

六、其它要求

（一）建立巡视报告制，定期专人进行巡视，并做好巡视记录，发现问题及时报告，及时处理；

（二）按时完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务；

（三）认真做好防汛防旱等工作；

（四）加强法定节假日的正常养护工作；

（五）凡因乙方造成甲方损失的，均由乙方责赔偿；乙方在合同实施期间发生的一切安全、人员伤亡等事故，一切责任均由供应商负责（性质严重的，乙方可以提前终止合同并且不承担任何违约责任）。

七、安全文明施工措施

（一）建立各项安全管理制度，并结合绿化施工项目的特点，明确各级各类人员安全生产责任制，要求全体人员必须认真遵守。

（二）每项项目均设立施工安全领导责任人，负责施工现场的安全工作，对施工安全行监督检查职能，并对安全事故负领导责任。

（三）安全责任人应经常对施工人员进行安全教育，做好岗前培训，指导作业人员遵守机械安全操作规程、安全技术规程，定期检查机械安全性能或安全生产意识，牢固竖立“安全第一”思想。

（四）施工人员应穿工作服，在行人稠密或已通行的道路施工时，应设置施工安全，绿化苗木应尽量放在绿化带附近、减少占用道路，以免影响行车安全和损坏苗木，并教育施工人员注意道路交通安全。

八、甲方责任

（一）向乙方提供建设项目的技术资料。

（二）配合乙方协调与项目区的关系。

（三）落实专人对项目质量和进度进行指导与督促。

（四）对未按甲方要求施工的质量不合格项目，向乙方提出返工整改要求。

九、乙方责任

（一）严禁使用国家禁止使用的农药，将安排工人对清除的垃圾、杂草等杂物进行及时清运。对死树和枯枝，修剪下的草坪也及时进行清运，以随时保持绿地清洁，使其达到美观的最佳绿化环境。

（二）进行轮换巡查。对于容易被人破坏的地方，竖立文化用语宣传标牌，需经甲方同意。

（三） 劳动力实行专业化组织，按不同工种，不同施工部位安排作业班组，提高操作的熟练程度和劳动生产率以确保项目施工质量和施工进度。

（四）根据本项目各阶段施工重点，相应调配备专业劳动力，实行动态管理。

（五）施工用各种材料、设备植物必须符合质量要求，并报相关资料与甲方，经甲方审核后方可采购。

（六）负责每周合理安排专业员工到采购人服务区域，对盆栽、大型乔木、灌木及绿化带（含草坪）等进行日常管护工作；

（七）按季节和时令进行修枝、除草、施肥、除虫、过冬养护、补充营养液等日常管护工作；

（八）按实际情况对绿化带植物及草坪，实时进行除草、施肥、除虫、补植等工作；

（九）在接甲方通知后（不仅限于书面通知，可能会采取电话、短信、微信等便捷通讯方式），及时更换损坏、枯死的植物，更换、补植植物规格要求不低于乙方本次招标的植物的标准；

（十）对采购人绿化管护时所产生的废弃材料、垃圾应及时清理至指定垃圾堆放处，不得随意堆放。

十、违约责任

1.不服从甲方管理或拒不整改甲方所提出的整改事项，处违约金500-2000元/次，乙方1年内大于3次拒不服从甲方管理等严重情节的甲方可单方解除合同，并不支付当期应支费用。

2.养护、质保期内乙方未按照合同约定进行养护或按甲方要求进行整改等情形，甲方可自行委托他人处理，其费用在应支付乙方费用中双倍扣除。

3.其余填写招标文件内容。

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商补充，形成书面协议，并作为合同的补充文件，与本合同具有同等法律效力。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

附件：1. 重庆市黔江中心医院绿化养护考核办法

2. 重庆市黔江中心医院绿化养护标准及考核评分表

甲方：重庆市黔江中心医院　       乙方：

法定代表人签字：              法定代表人签字：

委托人代理人：　　　　　　　  委托人代理人：

地址：黔江区城西九路63号　　 地址：

联系电话：023-79222258　　     联系电话：

开户行：重庆市农村商业银行黔江支行　 开户行：

银行账户：4101010120010003206　　　 银行账户：

签订日期：    年   月  日

附件1：重庆市黔江中心医院绿化养护考核办法

重庆市黔江中心医院绿化养护考核办法

为了提重庆市黔江中心医院绿化养护质量，探索绿化养护在市场条件下的运作方式，增强养护单位的质量意识及企业之间的竞争意识，将严格执行绿化养护考核办法，具体约定如下：

一、考核部门：重庆市黔江中心医院后勤保障科

二、考核范围：重庆市黔江中心医院正阳院区绿化养护质量

三、考核的方法与措施：

（一）每月后勤保障科组织人员采用定期或不定期的方式，集中检查和抽查相结合方法进行，每月考核，每次考核90分为基本分。90分以下至85分（含90分）,每降1分扣人民币100元。84分以下至80分（含84分）,每降1分扣人民币500元。80分以下每降1分扣人民币1000元（80分以下为不合格）。采取阶梯式扣款。

（二）对全年养护工作有重大失误或经教育不改造成后果的,或考核连续二次不合格的或年度综合考评不合格或被上级通报批评的,甲方有权终止养护合同。

（四）考核结果在90分以下扣款记入当月支付承包款中扣除。

（五）评分办法：根据重庆市黔江中心医院园林绿化养护管理检查评分标准（试行）

（六）甲方结合绿化养护工作新特点和行业颁布的最新标准，有修改考核标准的权利。

四、年度考核：年度内每次考核扣分汇总累加后除以12个月，得出年平均考核扣分，如考核不合格或未能达到发包方要求的，发包方有权单方面解除合同，承包方必须十五天内无条件清退出场，造成的一切损失由承包方承担。

附件2：重庆市黔江中心医院绿化养护标准及考核评分表

重庆市黔江中心医院养护质量标准及考核评分表

| 序号 | 质量标准 | 考核标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物保存率100%，有死亡植物及时补缺（高温季节，经甲方认定后，可适当延迟补种） | 有死亡植物不及时（以甲方的补种通知单为准）补缺的：每缺一棵树扣0.5-1分，每缺1平方米小苗扣0.5-1分 |  |
| 2 | 全年普遍施肥三次以上， 冬季刷白，保证质量 | 施肥每少一次，扣2-3分， 冬季不刷白，每棵扣0.2分 |  |
| 3 | 及时浇水、抗旱、抗灾防台，及时扶正，无倒伏现象 | 不及时浇水、抗旱，死一棵扣0.2-0.5分；不及时抗灾防台，每次扣1-3分；灾后不及时扶正，有倒伏现象，每一棵扣0.2分 |  |
| 4 | 树木生长健壮、旺盛、绿篱、色块植物整齐，无残缺 | 树木生长不健壮，每棵扣0.3分，绿篱、色块植物不整齐每处扣0.3-0.5分，绿篱、色块残缺每处扣0.3-0.5分 |  |
| 5 | 所有的绿篱色块修剪每年不少于6次、造型、平整、线条流畅，树冠完整 | 绿篱色块修剪每少一次扣3分，绿篱色块不平整、树冠不完整每处扣0.3分 |  |
| 6 | 所有的草坪修剪每年不少于4次；草坪、地被及时清除杂草、保持纯度95%以上；每年打孔松土2次 | 草坪修剪每少一次扣3分；草坪、地被纯度95%以下扣2分；每年打孔松土少一次扣3分 |  |
| 7 | 治虫、喷药及时，施用的药剂、浓度用量合理，严格按操作规程进行，喷洒均匀，无明显病虫害 | 视病虫害程度，每次扣1-5分 |  |
| 8 | 修剪后的枝叶、花瓣及时清理 | 不及时清理，每处扣0.3-0.5分 |  |
| 9 | 绿地内无枯枝残叶、堆积物、无果皮纸屑，砖瓦土石等 | 绿地内有枯枝残叶、堆积物，果皮纸屑，砖瓦土石等每处扣0.3-0.5分 |  |
| 10 | 发现侵占绿地现象及时上报 | 不发现或发现不及时上报侵占绿地现象发生扣0.5-1分 |  |
| 11 | 行道树干挺直，及时扶正倾斜树木 | 倾斜不及时扶正，每株扣0.3分 |  |
| 12 | 绿化景观内有专人巡查，经常保持美观整洁 | 无专人巡查，扣0.5分 |  |
| 13 | 主要干道行道树，全年抹芽四次以上，其它干道三次以上，主干、主枝上无残留萌芽 | 行道树抹芽每少一次，扣1分，主干、主枝上有残留萌芽每棵扣0.3分 |  |
| 14 | 树穴内不积水，穴内无杂草及堆积物，树木的面积要保证树木正常生长所需 | 树穴内有积水、杂草、堆积物每个扣0.3分，树穴的面积不能保证树木正常生长，每个扣0.5分 |  |
| 15 | 树穴内植地被的，覆盖度89%以上，纯洁度95%以上 | 树穴内地被覆盖率98%以下，每个扣0.5分，纯洁度95%以下，每个扣0.5分 |  |
| 16 | 行道树整形修剪适时合理，合乎要求，保持树冠整齐匀称，不与架空线发生干扰，不刮车辆，不碰行人 | 整形修剪不合理，树冠不整齐匀称，每棵扣0.3分，与架空线发生干扰不及时修剪每次扣0.5分，有刮车辆，有碰行人不及时修剪每次扣1-2分 |  |
| 17 | 在各类创建及其它重大活动期间，无条件服从甲方要求，加大机械设备频率、增加养护人员、延长养护时间 | 做不到的每次扣1-5分 |  |
| 18 | 文明作业，工作人员讲究文明，礼貌待人 | 不文明作业，发现一次扣0.5分 |  |
| 19 | 发现行道树折断损现象及时上报并处置 | 不发现或发现不及时上报不处置每次扣0.3-0.5分 |  |
| 20 | 承包方必须如期将一个月的养护日志在月末交至发包方，发包方将对养护日历进行审核 | 养护日志书写不规范，不按实际情况进行书写，扣0.3分；养护日志，一个月交一次，次月的8日前交到，逾期不交的扣0.5分 |  |
| 21 | 每次检查少于中标单位承诺养护工人数 | 每人每次扣0.5分 |  |
| 22 | 养护工人必须着统一带安全标识服装上岗 | 没有穿统一绿化工作服的， 每人每次扣0.3分 |  |
| 23 | 承包方每次进行病虫害防治及施肥之前，必须将整个计划交之发包方进行备案。 | 无备案，擅自施工扣0.5分 |  |
| 24 | 发生被市、区级通报批评或新闻媒体曝光事件 | 发生一次扣10分（性质严重的，发包方可提前中止合同并且不承担任何违约责任） |  |
| 25 | 完成甲方交办的其他工作 | 做不到每次扣1-5分 |  |

考核人员：                                       考核日期：      年     月     日

# 第五章 响应文件格式

## 一、经济部分

（一）报价函

（二）分项报价明细表

## 二、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖施工企业公章

（二）组织机构代码证复印件加盖施工企业公章

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件和2023年5月前12个月内任意一次纳税凭据复印件并加盖施工企业公章。依法免税的应提供相应证明文件。

（七）特定资格条证明文件（如有）

## 三、其他应提供的资料（如有）

1. 门诊、急诊、医技、生物治疗中心、儿童楼、全科楼、科教楼的四周院坝及楼顶的绿化现场踏勘图片。

2.其他与项目有关的资料加盖施工企业公章

一、经济部分

（一）报价函（一次）

报价函（格式）

重庆市黔江中心医院：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件并自行进行了现场实地踏勘，经详细研究，自愿决定参加该项目的谈判。

1. 愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目施工及谈判文件的其他要求，报价人民币小写：  元，大写：     元，（报价中含暂列金：10000元，养护：     元/年，整治报价详见分部分项清单）。施工工期 20日历天。

2. 我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1 份，副本  1份，u盘  1份。

3. 我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法，无任何异议。

4. 在整个谈判过程中，我方若有违规行为，接受相关规定给予惩罚。

5. 我方若成为该项目施工单位，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 我方同意按竞争性谈判文件规定，缴纳竞争性谈判文件要求的保证金。

7. 我方未为该项目提供整体设计、造价等服务。

8. 竣工内容、清单中所有事项养护期、质保期36个月。养护期、质保期联系人：   联系地址：   联系电话：   。

9. 我方若成为该项目中标单位，我方在接到中标通知书后，     在 3 个工作日内缴纳履约保证金、签订施工合同，并在签订合同后3个日历天内实质性入场施工。

10. 我方若成为该项目中标单位后，如未按照招标文件时限要求签订合同或签订合同后违反相关条款，则无条件承担违约责任。

（特别说明：本报价函必须机打）

施工单位（公章）：

地址：

电话：

联系人：

年   月   日

（一）报价函（二次）

报价函（格式）

重庆市黔江中心医院：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件并自行进行了现场实地踏勘，经详细研究，自愿决定参加该项目的谈判。

1. 愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目施工及谈判文件的其他要求，最终报价人民币小写：  元，大写：     元，（报价中含暂列金：10000元，养护：     元/年，整治报价详见分部分项清单。）施工工期 20日历天。

2. 我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1 份，副本  1份，u盘  1份。

3. 我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法，无任何异议。

4. 在整个谈判过程中，我方若有违规行为，接受相关规定给予惩罚。

5. 我方若成为该项目施工单位，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 我方同意按竞争性谈判文件规定，缴纳竞争性谈判文件要求的保证金。

7. 我方未为该项目提供整体设计、造价等服务。

8. 竣工内容、清单中所有事项养护期、质保期36个月。。养护期、质保期联系人：   联系地址：   联系电话：   。

9. 我方若成为该项目中标单位，我方在接到中标通知书后，     在 3 个工作日内缴纳履约保证金、签订施工合同，并在签订合同后3个日历天内实质性入场施工。

10. 我方若成为该项目中标单位后，如未按照招标文件时限要求签订合同或签订合同后违反相关条款，则无条件承担违约责任。

（特别说明：本报价函涂污为无效报价，潜在投标人可自备多份备用）

施工单位（公章）：

地址：

电话：

联系人：

年   月   日

（二）分项报价明细表（按招标人提供的清单进行报价，不能增加或减少;无需按预算编制进行制表，否则视为无效投标。如有疑问，请致电联系人）

施工企业：（施工企业公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

年     月     日

二、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖公章

（二）组织机构代码证复印件加盖公章

注：施工企业按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以提供的法人营业执照（副本）复印件并加盖公章为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：重庆市黔江中心医院：

（法定代表人姓名） 在（施工单位名称） 任（职务名称）职务，是（施工单位名称）的法定代表人。

特此证明。

施工单位（公章）：

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：重庆市黔江中心医院：

（施工单位法定代表人名称）是（施工单位名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人单位法定代表人（签字或盖章）：

施工单位：（公章）

年　　月　　日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（五）书面声明（格式）

项目名称：

致： 重庆市黔江中心医院：

（施工单位名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的施工能力，我司承诺不存在下列情形之一：

1. 被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

2. 被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停参与竞争性谈判资格行政处罚，且在处罚期限内；

3. 被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此声明。

施工企业（公章）：

年　 月   日